A13 - Processo verbale di consegna dei lavori / Processo verbale di consegna parziale dei lavori (dig.)

Lavori
Codice CIG			CUP
Opera			Codice
Contratto di data			n.
Importo contrattuale
Contrassegno elettronico n.

Data del processo verbale
Committente
Direttore dei lavori		PEC:
RUP		PEC:
Ufficio tecnico di riferimento		PEC:
TU		PEC:

Appaltatore
indirizzo sede legale:		PEC:
Partita IVA:
Codice fiscale
Legale rappresentante dell’appaltatore

data inizio lavori
tempo utile per l’ultimazione dei lavori
termine di ultimazione

In seguito a giusta convocazione del , oltre al sottoscritto direttore dei lavori, si è trovato sul luogo dove devono essere eseguiti i lavori, il/la legale rappresentante dell’appaltatore e (indicare eventuali altri soggetti intervenuti all’atto della consegna). Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta del progetto e degli elaborati grafici, il sottoscritto direttore dei lavori ha descritto i lavori da eseguirsi; ha inoltre verificato in contraddittorio con l’appaltatore la corrispondenza fra progetto e le attuali condizioni e circostanze speciali locali, eseguendo allo scopo misure, tracciamenti e ricognizioni.

In seguito il sottoscritto direttore dei lavori ha indicato i siti delle varie opere da eseguire con esplicito riferimento alle pattuizioni del capitolato speciale d’appalto e dell’offerta presentata, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune all'appaltatore. Il sottoscritto direttore dei lavori constata quanto segue:
_____________________ (indicare le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi)
_____________________ (indicare le aree, i locali, e le condizioni di disponibilità dei mezzi d`opera per l’esecuzione dei lavori dell`esecutore, nonché l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore)
_____________________ (dichiarare che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori)

Il/la rappresentante legale dell’appaltatore si dichiara pienamente edotto su tutte le circostanze di fatto e di luogo relative alla progettazione e all’esecuzione dei lavori, precisa inoltre di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a carico della ditta previsti nel capitolato speciale d’appalto ed accetta la consegna dei lavori:
- senza eccezione alcuna;
- con riserva, da esplicitare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale / nei termini e con i modi indicati dal capitolato speciale d’appalto, compilando l’apposito modulo (B14-dig). *

Il tempo utile per la completa esecuzione dei lavori, in base all’articolo 20 del capitolato speciale d’appalto, è fissato in giorni naturali e consecutivi di cui sopra e l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno sopra indicato.
(in caso di consegna parziale, altrimenti cancellare) Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, decorrerà dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore di lavori.

Atto sottoscritto dal DL e dal rappresentante legale dell’appaltatore con firma digitale visibile.
(Il relativo file deve essere consegnato al legale rappresentante dell’appaltatore al momento della sottoscrizione)

(Lasciare solo se si applica d.lgs. 50/2016) / L’appaltatore dichiara di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972.

Informazioni per l’utilizzo:
Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna, con un regime diverso a seconda che il contratto sia stato stipulato in data antecedente o successiva all`entrata in vigore del d.m. n. 49/2018 o per i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati dopo il 1° luglio 2023 (data in cui il D.Lgs. 36/2023 acquista efficacia)
1. nel primo caso, la riserva andrà apposta con le modalità di cui agli articoli 190 e 191 DPR n. 207/2010;
2. nel secondo caso, con le modalità e con gli effetti stabiliti nel capitolato speciale d`appalto;
3. nel terzo caso con le modalità e con gli effetti stabiliti dall’art. 115 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 7 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

(Lasciare solo se si applica d.lgs. 50/2016) / Il documento digitale deve essere munito della comprova di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi di legge (art. 2 DPR 642/72 - € 16)

Ai fini della consegna dei lavori è necessaria l’autorizzazione del RUP.
Il documento va trasmesso via pec ai seguenti destinatari entro il giorno lavorativo successivo: RUP; ufficio tecnico; eventuale TU; e per conoscenza all’appaltatore.